Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego nr    12/2020

Umowa Nr …………..

zawarta w dniu................ w  Ćmielowie pomiędzy Gminą Ćmielów z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 40, 27-440 Ćmielów, NIP: 661-21-64-776, REGON: 830409910

reprezentowaną przez: 
Joanna Suska – Burmistrza Ćmielowa

przy kontrasygnacie Jarosława Nowaka – Skarbnika Miasta i Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym"

a:

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą"

Umowę  niniejszą zawiera się na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn.  zm.)

Rozdział I. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie” w ramach  realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” objętego dofinansowaniem  ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapytaniem ofertowym,  przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy, dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.

- Koszt prac nie objętych przedmiarem robót, lecz wynikających z niniejszej umowy i zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.

5. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

6.Wykonawca potwierdza, że  przed  podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się  ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami  w jakich będą  wykonywane roboty  budowlane  i w związku  z tym  oświadcza, że  zakres robót  określony w umowie  i załącznikach obejmuje wszystkie  elementy  niezbędne do  wykonania umowy.

§2

- Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zastosowane do budowy materiały muszą być zgodne z opisem zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz posiadać stosowne deklarację, certyfikaty, atesty   CE; być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

Rozdział II. Wynagrodzenie:

§3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie, zgodnie z ofertą Wykonawcy  ……………… zł brutto (słownie zł: ………………………….), w tym: ……..zł. netto plus podatek VAT według stawki ………..% i wysokości: …..zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty i nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, również koszty nie wyszczególnione w przedmiarze robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w drodze przelewu bankowego na następujący rachunek bankowy ………………………………………………………………….……,

- Wykonawca oświadcza, że podany w ust. 4 rachunek bankowy Wykonawcy jest aktualny i  znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, czyli tzw. białej  liście [dalej jako Wykaz].

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, o każdej zmianie rachunku bankowego wskazanego w ust. 4 w terminie 5 dni od dnia jego zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o której mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia nie będzie znajdował się w Wykazie w dniu terminu płatności faktury, Zmawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym Wykazie lub do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego do płatności znajdującego się w Wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. W tym względzie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego związane z brakiem płatności faktury w terminie, gdyż uznaje się, że brak płatności następuje z winy Wykonawcy.

- Postanowienia ust.  8 stosuje się z odpowiednim uwzględnieniem przepisów ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w niniejszej umowie.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (robót, dostaw zaniechanych), wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega zmniejszeniu o wartość robót/dostaw wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie Wykonawcy załączonym do niniejszej umowy.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy i przedłożeniu umowy z Podwykonawcą, faktura ze zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy/części umowy zostanie zapłacona po udokumentowaniu zapłaty należności na rzecz Podwykonawcy. Powyższe potwierdzi Podwykonawca oświadczeniem, że nie zgłasza roszczeń z tytułu wykonanej pracy.

Rozdział III. Terminy realizacji

§4

1. Strony ustalają nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy do: 20 października 2020 roku

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień zgłoszenia do odbioru wykonanych robót.

3. O gotowości do dokonania protokólarnego odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

4. Wykonawca będzie wykonywał  przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Rozdział IV. Obowiązki stron

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy,

- Terminowa  zapłata wynagrodzenia  za wykonane i odebrane  prac, zgodnie z zasadami ustalonymi w  umowie

( 6

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1.1. w celu zagwarantowania  osiągnięcia należytej  jakości  wykonanych prac  Wykonawca  zobowiązuje się do  zapewnienia wykwalifikowanej  kadry,

1.2. przejąć od Zamawiającego teren budowy i sprawować na nim obowiązki gospodarza oraz chronić mienie zgromadzone na terenie robót/budowy. Odpowiednio oznakować  i zabezpieczyć teren budowy i miejsce prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP, p.poż, przepisów środowiskowych oraz o odpadach  na terenie budowy,

1.3. zorganizowanie, utrzymanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie niezbędnych zabezpieczeń  i wszystkich innych czynności  koniecznych  do zrealizowania prac. Wykonawca jest  zobowiązany  zabezpieczyć i  oznakować teren robot  oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres prowadzenia robót,

1.4. wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż, dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm, przepisów prawa, sztuki budowlanej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

1.5. bezzwłoczne informowanie Zamawiającego  o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących  wpłynąć na jakość  wykonanych prac  albo opóźnienie  terminu wykonania  przedmiotu umowy, w tym również konieczności wykonania robót zamiennych,

1.6. zapewnienie dozoru mienia  znajdującego się  na terenie budowy

1.7.realizacja zaleceń Zamawiającego oraz uczestnictwo w naradach  koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

1.8.przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego w zakresie ilości  i wartości wykonanych robót/dostaw,

1.9.usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie,

1.10. uporządkowania terenu robót w trenie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia  gotowości do obioru końcowego,

1.11. pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca wykona niezbędne oznakowanie oraz zabezpieczenie trenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się na terenie robót  istniejących instalacji, urządzeń, wykonanych robót przez innych wykonawców wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego, oraz zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie prowadzonych robót, a także do usunięcia wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.12. pełna odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

1.13. zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do daty ukończenia robót ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót

b)	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.14. Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokólarnie teren robot. W trakcie realizacji robót Wykonawca:

a)	własnym kosztem odpowiednio oznakuje i zabezpieczy teren  robót,

b)	nie będzie składował zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

c) do zakończenia robót zobowiązany jest uporządkować teren rozbiórki i przekazać go zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy,

1.15. Dokonać ewentualnego uzupełnienia dokumentacji powykonawczej.

1.16. Wykonawca jest zobowiązany do  ponoszenia opłat  i kar za  przekroczenie  w trakcie  prac norm określonych  w przepisach  dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa  pracy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające  z aktualnie obowiązujących  przepisów  o odpadach.

1.17. W przypadku, gdy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest zajęcie terenów prywatnych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do możliwie najmniej uciążliwego dla nich prowadzenia robót i przywrócenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.

1.18 Wykonawca podejmuje  wszelkie kroki aby chronić środowisko zarówno na jak i poza terenem budowy oraz zapobiega  szkodom i ogranicza ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także   szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych  skutków prowadzonych  przez niego działań, a także  w zakresie przestrzegania  przepisów  ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz ustawy  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia  danych na temat sposobu postępowania z odpadami powstałymi w toku  realizacji  prac i udostępniania ich na każde żądania Zamawiającego.

1.19. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób  trzecich z tytułu szkód powstałych  na skutek niewykonania  lub nienależytego wykonywania obowiązków  Wykonawcy, objętych w pkt. 1.18

1.20. wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozdział V. Rozliczenia

§7

            - Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura  wystawiona przez Wykonawcę. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące: podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół końcowy i operat kolaudacyjny. Protokół końcowy odbioru będzie zawierał również ewentualne naliczenie kar umownych z podaniem ich przyczyn i wysokości naliczenia.

2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności:

2.1. zestawienie ilości i wartości wykonanych robót

2.2.  podpisana przez Wykonawcę karta gwarancyjna na wykonane roboty,

2.3. atesty i certyfikaty wbudowanych  materiałów,

2.4. instrukcje  i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze VAT

Rozdział VI.  Odbiór robót

( 8

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy.

2. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego robót/dostaw.

( 9

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 13 ust. 2 lit. a umowy.

2.  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

( 10

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 9 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w §8.

Rozdział VII.  Gwarancja i rękojmia

( 11

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu na podstawie Kodeksu cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi także odpowiedzialność w ramach gwarancji.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego robót.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, to wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony. Po usunięciu wad strony przystępują do odbioru gwarancyjnego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt  Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Podpisany dokument gwarancyjny (załącznik do niniejszej umowy), Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

( 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Rozdział VIII. Kary umowne

( 13

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w terminowym wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczone za każdy dzień, jeżeli ukończenie przedmiotu umowy będzie późniejsze niż termin wymagany w niniejszej umowie,

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, licząc od następnego dnia, po upływnie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za opóźnienie w usunięciu wad, które ujawniły się w okresie rękojmi oraz gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego zadania brutto za każdy dzień, licząc od następnego dnia, po upływnie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia całkowitego brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

Rozdział IX.  Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

e) wystąpienia robót  niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

b) odstąpienia, na wniosek Zamawiającego, od realizacji części przedmiotu zamówienia.

2. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych.

§ 16

Oprócz przypadków wymienionych w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni roboczych od przejęcia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,  lub wskazaniami Zamawiającego,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale zamawiającego  nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  nadzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność  za odstąpienie od umowy

c) wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

d) wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza oraz uporządkuje teren budowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

( 17

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

z ramienia Zamawiającego: .................................

z ramienia Wykonawcy:.................................................................

§18

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§19

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§20

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

§ 21

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

    - zapytanie ofertowe - zał. nr 1

    - specyfikacje techniczne- zał. nr 2

    - oferta Wykonawcy – zał. nr 3

    - przedmiar robót- zał. nr 4

    - karta gwarancyjna – zał. nr 5

    - kosztorys wykonania umowy- zał. nr 6

Wykonawca 			Zamawiający

Załącznik Nr 5 do umowy  nr …………………………. z dnia …………………r.

KARTA GWARANCYJNA

sporządzona w dniu ……………….r.

Zamawiający:  Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

Wykonawca: …………………………

Umowa: ………………………z dnia: ……………………………

Przedmiot umowy: (nazwa zadania):

„…………………………..”

Data odbioru końcowego: dzień .......... miesiąc............................ rok .......................

Ogólne warunki gwarancji i jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszymi warunkami gwarancyjnymi użyte materiały,  zamontowane urządzenia oraz roboty zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi oraz dokumentacją zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  zmniejszające wartość prawną, użytkową i techniczną wykonanych robót oraz użytych materiałów i urządzeń;

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy na następujących warunkach:

3.1. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu w/w umowy tj. od dnia ………………… i traw do dnia: ……………………r. ,

3.2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu umowy z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy  (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, podzespołów).

3.3. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaje stwierdzonej wady.

3.4. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 72 godzin od powiadomienia.

3.5. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokóle.

3.6. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym  zawiadomieniu go o tym bez utraty przez zamawiającego uprawnień wynikających  z gwarancji lub rękojmi.

3.7. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

3.8. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania.

3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

3.10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

3.11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

3.12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej

regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne  obowiązujące przepisy prawa.

3.13. Koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymiana części, w tym również wysyłką w okresie gwarancji ponosić będzie Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

........................................................................................................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

..........................................................................................................................................

(podpis)